附件1

报价文件（封面）

正本/副本

采购项目名称：

（供应商名称及联系方式）

年月日

目   录

- 报价函（附件1-1，必须提供）

- 报价明细表，如为设备类项目须提供所报价设备的图片及具体参数（附件1-2，必须提供）

- 声明（附件1-3，必须提供，并附“信用中国”网站证明材料）

- 有效的营业执照副本复印件（必须提供）

- 供应商的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

- 供应商的法人授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章，否则被认定为资格审查不合格而报价无效，附件1-4）

- 供应商基本情况介绍

- 服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

- 其他证明文件的复印件（如有请提供）。

(注：请按照上述目录顺序装订报价文件，报价文件中的复印件均需盖章确认，属于必须提供的文件，如果缺少则报价无效）

附件1-1

报  价  函(格式)

致：*****************

根据贵方项目采购文件，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商，提交协商文件正本壹份，副本伍份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．按采购需求和报价表：总报价（大写）元人民币(¥) ，交付使用时间。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.同意向贵方提供贵方可能要求的与本项目有关的任何数据或资料。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的报价人为成交人。

5.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6．我方已详细审核采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

7．我方按“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，报价包含商品价款、服务价款、人工、税金、运费等。

8．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺本协商文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本协商有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

供应商（公章）：

日期：

（注：未按照本报价函要求填报的投标函将被视为非实质性响应，从而导致该报价被拒绝。）

附件1-2

报价明细表

| 序号 | 具体内容 | 规格及技术性参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  | / | / | / |  |
| - 一 | 引桥、撑臂、水电拆卸及安装部分 |  |  |  |  |  |
|  | 租用25吨起重机把一条引桥和两条撑臂吊起便于拆卸，并把引桥和撑臂吊放到码头空地 | 往返路程22公里，施工时间约2小时 | 1 | 车/次 |  |  |
|  | 租用25吨起重机把码头上的一条引桥和两条撑臂从码头起吊安装到趸船与码头连接，调整趸船姿态 | 往返路程22公里，施工时间约3小时 | 1 | 车/次 |  |  |
|  | 更换趸船与码头连接的钢丝绳共4条（工料合计） | 直径20mm6*37 | 48 | 米 |  |  |
|  | 国标镀锌钢丝绳卡头（工料合计） | M24 | 24 | 个 |  |  |
|  | 更换美式弓形卡扣（工料合计） | 8.5吨 | 12 | 个 |  |  |
|  | 引桥、撑臂拆卸与安装；趸船水电、房顶灯具拆卸与安装 劳务费 |  | 12 | 工日 |  |  |
| - 二、 | 趸船拖运部分 |  |  |  |  |  |
|  | 租用3艘拖船把趸船从竹山海关码头拖运至楠木山旅游码头 | 海上拖运9海里 | 3 | 艘/次 |  |  |
|  | 租用3艘拖船把趸船从楠木山旅游码头拖运至竹山海关码头安装 | 海上拖运9海里 | 3 | 艘/次 |  |  |
|  | 木质撑杆（趸船经过浅滩和桥底时使用） | 直径10mm，总长8m | 2 | 条 |  |  |
|  | 往返拖运趸船施工人员劳务费 |  | 8 | 工日 |  |  |
| - 三、 | 趸船水线以下维修保养部分 |  |  |  |  |  |
|  | 租用150吨级起重机把趸船吊上船台架 | 往返路程100公里 | 1 | 车/次 |  |  |
|  | 租用150吨级起重机把趸船吊下船台架 | 往返路程100公里 | 1 | 车/次 |  |  |
|  | 超高压水枪清洗水线以下船体污渍、附着物（工料合计） |  | 225 | 平方 |  |  |
|  | 更换防腐牺牲阳极锌块带铁片（工料合计） | 每块10公斤 | 14 | 块 |  |  |
|  | 趸船水线以下船体外壳打磨除锈、见白（工料合计） |  | 225 | 平方 |  |  |
|  | 趸船水线以下涂漆：环氧富锌底漆及防污漆（工料合计） | 涂底漆二度、防污漆二度 | 225 | 平方 |  |  |
|  | 制作硬实木方条1000mmx300mmx200mm船台架木料（工料合计） | 每个船台架10条方木，共计8个船台架 | 80 | 条 |  |  |
|  | 材料及施工设备运输费 |  | 2 | 车/次 |  |  |
|  | 施工场地水、电、休息棚搭建费 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 施工码头场地租金 | 面积600平方米，时间30天 | 30 | 天 |  |  |
|  | 趸船施工期间看管和巡查费 |  | 30 | 天 |  |  |
|  | 施工人员交通运输费 | 往返路程22公里 | 30 | 车/次 |  |  |
| - 四、 | 专项费用 |  |  |  |  |  |
|  | 码头施工场地清理费 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 打杂材料损耗 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 管理费5% |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 增值税（按9%计） |  | 1 | 项 |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日期：年月日

注：

1、各供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，报价包含货物价款、人工、运输、相关服务、税金等。

2、报价明细表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖供应商公章。

附件1-3

声   明

致：*****************

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

附件1-4

法人授权委托书(格式)

致：*****************

我（姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）项目的协商报价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的协商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从年月日至年月日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人盖章或签字：

年月日

注：委托代理时除提供授权委托书外还须提供委托代理人和法人代表身份证复印件（正、反面复印件加盖公章），非委托代理时只须提供法人代表身份证复印件（正、反面复印件加盖公章）。