附件1

海关接受国家审计信息化应用系统整合服务采购需求

一、项目需求内容

将海关接受国家审计信息化应用整合到署级政务系统统一入口框架中，用户可通过统一入口访问各相关功能，实现功能级的统一认证、授权和应用。

- 信息化应用界面整合。

  - 按界面整合要求对所有查询界面按照查询区、按钮区、内容区、页码区进行重新设计，应用中所有列表查询界面均需修改适配，涉及调整的功能页面共37个。

  - 按界面整合要求调整单行、多行查询列表的按钮位置，超过两行查询栏的增加高级查询，按钮始终在查询区域最下面一行居中的位置，涉及调整的功能页面共27个。

  - 按界面整合要求调整表格操作按钮，当按钮数量超过6个时候使用“更多”下拉按钮来收藏其余按钮，按钮的数量不超过10个。

  - 按界面整合要求调整表格样式。有操作列、悬浮列的表格，操作列右侧悬浮显示；左侧有树结构的表格，左侧固定显示树，右侧显示表格内容。

- 信息化应用数据库整合。

1. 迁移规划。梳理现有达梦数据库的表结构以及功能模块相关代码与数据表的逻辑依赖。分析达梦与阿里云数据库的语法差异，形成修改语法映射表。实现37个功能模块与阿里云数据库的适配。

2. 数据库表结构迁移。迁移视图、存储过程、触发器、函数等数据库对象，重写不兼容语法，将达梦的表结构迁移至阿里云数据库，并适配语法差异（如数据类型等），验证表结构迁移结果。需迁移表124个表、索引124个。

3. 应用系统适配改造。调整ORM框架配置，进行SQL语句适配，将应用中直接调用达梦存储过程的逻辑改为调用阿里云数据库存储过程（或重构为应用层逻辑）。修改应用中与达梦不兼容的SQL，重写不兼容语法17个XML文件，24个SQL语句。按业务模块逐项对37个功能进完成全流程测试。

4. 业务数据迁移和验证。准备检查清单，通过工具或手动对达梦数据库中124个表约12330条主要业务数据、3000条应用支撑数据在阿里云数据库里进行导入，并处理数据转换问题，确保数据一致性，保证业务功能正常。

5. 上线与割接。制定上线割接方案，包括应用停机窗口、回滚触发条件、可能的风险与应对措施等，确保上线割接的顺利实施。

6. 数据迁移异常回滚。迁移前全时量备份原达梦数据库；形成应急处理方案，保留旧版本应用包、快速切换数据库连接配置，确保系统异常及时回滚。

二、完成期限

系统整合任务包括需求分析、设计、开发、测试、上线运行等活动，总工期为3个月。

三、其他相关要求

1. 服务要求：严格遵循海关信息化应用项目管理、海关信息化应用架构设计开发、海关信息系统应用界面设计、海关集中式事务型数据库设计规范、海关信息系统整合、国产化等要求，能基于海关统一开发架构进行海关信息化应用项目开发、运维经验，提供稳定的、专业的项目建设服务。

2. 服务提供方须签订保密协议，在响应文件中提供服务承诺书、服务实施方案等相关文件，遵循海关的各项规章制度，所接触的海关信息化应用项目相关信息不得向第三方泄露。